Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Projeto do Módulo de Desenvolvimento Back-End

Tema: Walbit – Carteira Digital

Aluno(a): Maria Clara Bastos

Documentação referente à entrega preliminar do módulo de desenvolvimento Back-End, desenvolvida com base no site Walbit – Carteira Digital, no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Augusto Motta.

Professor Orientador: Charles Bastos

Unidade: Campo Grande

Turno: Noite

Link do Repositório no Github:

Rio de Janeiro, Rj

Setembro, 2025

Sumário

1.	Introdução	3

1.1.	Objetivo	3

2.	Metodologias	4

2.1.	Levantamento de Requisitos	4

2.1.1.	Requisitos Funcionais do Sistema	4

2.1.2.	Requisitos Não Funcionais do Sistema	4

2.2.	Tecnologias e Ferramentas Utilizadas	5

3.	Cronogramas	6

3.1.	Cronograma de Tarefas	6

3.2.	Cronograma de Sprints	8

4.	Banco de Dados	9

4.1 Funcionamento do Banco de dados	9

4.2 Diagrama de Relacionamento	10

5.	Testes	11

6.	Mockups das Funcionalidades Atuais do Sistema	12

7.	Conclusão	17

## Introdução

O presente documento registra de forma detalhada o desenvolvimento do projeto WallBit, uma plataforma web voltada para gerenciamento de transações de moedas digitais, desenvolvida como parte da disciplina de Desenvolvimento Back-End. O WallBit busca proporcionar uma experiência segura e intuitiva aos usuários, permitindo o acompanhamento de transações, visualização de rankings, gerenciamento de moedas e funcionalidades administrativas.

Este documento apresenta todo o ciclo do projeto, incluindo levantamento de requisitos, metodologias aplicadas, tecnologias utilizadas, cronogramas de tarefas e sprints, estrutura de banco de dados, testes realizados e evidências visuais, servindo como referência formal e suporte para futuras melhorias e manutenção.

### Objetivo

O objetivo do projeto WallBit é desenvolver uma plataforma web funcional e segura, capaz de gerenciar transações de moedas digitais e oferecer funcionalidades administrativas, como gerenciamento de usuários e acompanhamento de desempenho das moedas.

Além disso, a documentação tem como finalidade:

- Registrar todo o processo de desenvolvimento;

- Detalhar os requisitos funcionais e não funcionais;

- Servir como guia de implementação para futuras iterações;

- Fornecer base para apresentação acadêmica e avaliação formal do projeto.

## Metodologias

Para garantir o desenvolvimento organizado e eficiente, foram adotadas as seguintes metodologias:

- Metodologia Ágil (Scrum): o projeto foi dividido em sprints, priorizando entregas incrementais e melhorias contínuas com base em feedback.

- Desenvolvimento Iterativo e Incremental: permite ajustes contínuos durante o desenvolvimento das funcionalidades.

- Documentação Técnica Estruturada: registra todas as decisões de projeto, requisitos, tecnologias e testes realizados, garantindo rastreabilidade.

- Controle de Versão (Git/GitHub): garante histórico de alterações, colaboração entre equipe e versionamento seguro do código.

### Levantamento de Requisitos

### Requisitos Funcionais do Sistema

- Cadastro de usuários com validação de dados (nome, e-mail, senha, CPF, telefone).

- Login e autenticação de usuários com verificação de credenciais.

- Tela de perfil de usuário com histórico de transações e saldo atual.

- Dashboard de ranking de moedas mais negociadas.

- Perfil master (administrativo) com:

  - Gerenciamento de usuários (criar, editar, excluir);

  - Gerenciamento de moedas (adicionar, remover, atualizar);

  - Visualização de indicadores de desempenho;

- Validação de formulários no front-end e back-end.

- Sistema de notificações de sucesso ou erro em operações.

- Visualização de gráficos de transações e rankings.

### Requisitos Não Funcionais do Sistema

- Interface responsiva e compatível com diferentes dispositivos.

- Segurança na manipulação de dados sensíveis (senhas criptografadas).

- Alta disponibilidade e desempenho satisfatório.

- Implementação de acessibilidade, incluindo dark mode.

- Registro de logs de atividades críticas.

- Layout moderno, intuitivo e organizado.

### Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

Para o desenvolvimento do WallBit foram utilizadas as seguintes tecnologias:

| Finalidade | Tecnologias e Ferramentas |
| --- | --- |
| Front-End | HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, Font Awesome (ícones). |
| Back-End | PHP (lógica de autenticação, CRUD, manipulação de dados). |
| Banco de Dados | MySQL (relacional, com tabelas para usuários, moedas, transações, rankings). |
| Controle de Versão: | Git, GitHub. |
| Testes e Acessibilidade: | Lighthouse, testes de responsividade, validação de formulários. |
| Design e Mockups | Figma e Canva. |

## Cronogramas

### Cronograma de Tarefas

O cronograma do projeto WallBit foi dividido nas seguintes etapas:

| ID | Tarefa | Data | Status | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Levantamento de Requisitos e funcionalidades do site | 02/09 – 08/09 | Concluído | Sprint 1 |
| 02 | Definição da identidade visual (cores, tipografia, layout inicial) | 02/09 – 08/09 | Concluído | Sprint 1 |
| 03 | Criação do repositório no GitHub | 02/09 – 08/09 | Concluído | Sprint 1 |
| 04 | Desenvolvimento inicial do front-end (Login, Cadastro, Home). | 09/09 – 15/09 | Concluído | Sprint 1 |
| 05 | Criação do backlog detalhado do site | 09/09 – 15/09 | Concluído | Sprint 1 |
| 06 | Início da documentação do projeto | 09/09 – 15/09 | Concluído | Sprint 1 |
| 07 | Desenvolvimento do Diagrama ER | 16/09 – 22/09 | Concluído | Sprint 1 |
| 08 | Finalização da documentação | 16/09 – 22/09 | Concluído | Sprint 1 |
| 09 | Entrega Preliminar do Projeto e 1ª Sprint | 24/09 – 08/10 | Concluído | Sprint 1 |
| 10 | Finalização do front-end da página inicial (home) | 08/10 – 20/10 | Pendente | Sprint 2 |
| 11 | Ajustes e refino do front-end (responsividade + feedbacks) | 08/10 – 20/10 | Pendente | Sprint 2 |
| 12 | Revisão completa do front-end | 08/10 – 20/10 | Pendente | Sprint 2 |
| 13 | Entrega do front-end da Sprint 2 | 22/10 | Pendente | Sprint 2 |
| 14 | Início do Back-End (cadastro, autenticação, transações e integração da carteira) | 23/10 – 28/10 | Pendente | Sprint 3 |
| 15 | Desenvolvimento da carteira do usuário e integração com transações | 23/10 – 28/10 | Pendente | Sprint 3 |
| 16 | Integração do banco de dados com dashboards e ranking de moedas. | 29/10 | Pendente | Sprint 4 |
| 17 | Finalização do Back-End e testes inicias/finais | 30/10 – 11/11 | Pendente | Sprint 4 |
| ID | Tarefa | Data | Status | Sprint |
| 19 | Entrega da 4° Sprint | 12/11 | Pendente | Sprint 4 |
| 20 | Entrega Final – Conclusão das Sprints | 19/11 | Pendente | Sprint 4 |
| 20 | Entrega Final do Projeto | 03/12 | Pendente | Sprint 4 |

### Cronograma de Sprints

1° Sprint - Documentação

Entregas: - Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais; - Criação da identidade visual do projeto (cores, fontes, logo); - Registro formal da documentação inicial do WallBit.

2° Sprint – Front-End

Entrega de Páginas: - Página Inicial: informações gerais do WallBit; - Tela de Cadastro: formulário para novos usuários; - Tela de Login: autenticação de usuários e direcionamento para perfil; - Perfil de Usuário: histórico de transações, saldo, gráficos simples; - Carteira: exibição do saldo e histórico de transações; - Dashboard de Ranking de Moedas: visualização das moedas mais negociadas. Interações e Funcionalidades: - Validação em tempo real de campos obrigatórios; - Feedback visual de sucesso ou erro nas operações; - Navegação entre páginas sem recarregamento (quando possível); - Responsividade para dispositivos móveis e desktop; - Preparação de placeholders para futura integração com back-end, - Visualização da carteira com saldo e histórico parcial (placeholder).

3° Sprint – Back-End

Funcionalidades: - Cadastro e autenticação de usuários, com criptografia de senhas; - Registro e consulta de transações; - Implementação da carteira: atualização de saldo conforme transações; - Cálculo de rankings e atualização automática de dados; - Gerenciamento administrativo de usuários e moedas; - Integração com dashboards e gráficos de performance; - Início da integração com o banco de dados relacional.

4° Sprint - Testes Finais

Entregas: - Testes de funcionalidade em todas as páginas, incluindo a carteira; - Testes de responsividade e compatibilidade entre dispositivos; - Implementação de acessibilidade; - Validação de todas as interações e feedbacks visuais; - Correção de bugs e ajustes finais antes da entrega oficial.

## Banco de Dados

O banco de dados do WallBit foi modelado de forma relacional, contendo as tabelas de usuários, moedas, transações, ranking de moedas e carteira, estruturadas com identificadores únicos e relacionamentos através de chaves primárias e estrangeiras, garantindo consistência e integridade das informações.

### 4.1 Funcionamento do Banco de dados

O banco de dados do Walbit foi estruturado de forma simples e objetiva para garantir o funcionamento essencial da plataforma. Atualmente, ele é composto por cinco tabelas principais: usuários, moedas, transações, ranking de moedas e carteira.

O fluxo de funcionamento ocorre da seguinte forma:

- Cadastro de Usuário: as informações pessoais ficam armazenadas na tabela usuarios, garantindo que cada cliente tenha um identificador único (id_usuario).

- Moedas Cadastradas: os dados das moedas disponíveis, como nome, símbolo e valor atual, ficam registrados na tabela moedas.

- Carteira do Usuário: cada usuário possui uma carteira que armazena o saldo disponível e registra o histórico de movimentações financeiras, atualizando-se automaticamente a cada transação realizada.

- Registro de Transações: sempre que um usuário realiza uma compra ou venda, a operação é registrada na tabela transacoes, que guarda o tipo (compra ou venda), quantidade, valor total, data e referência à carteira e à moeda envolvida.

- Atualização do Ranking: a tabela ranking_moedas é atualizada com base nas transações, refletindo o volume total de negociações e a posição de cada moeda no ranking.

Relacionamentos das Tabelas:

- Usuários → Transações (1:N): um usuário pode realizar várias transações;

- Usuários → Carteira (1:1): cada usuário possui apenas uma carteira;

- Carteira → Transações (1:N): cada transação está associada a uma carteira;

- Moedas → Transações (1:N): uma moeda pode estar associada a várias transações;

- Moedas → Ranking de Moedas (1:1): cada moeda possui apenas um registro no ranking.

Esse modelo garante uma estrutura leve, escalável e consistente, permitindo o funcionamento do sistema de ponta a ponta, desde o cadastro do usuário e controle de saldo até o monitoramento de desempenho das moedas.

Observação: Este é o modelo inicial, mas o banco de dados foi projetado de forma a permitir futuras expansões, como inclusão de tabelas para perfis de acesso (master/admin), logs de auditoria, histórico detalhado de preços das moedas e estatísticas avançadas.

### 4.2 Diagrama de Relacionamento

A seguir, é apresentado o Diagrama Entidade-Relacionamento do banco de dados do Walbit, representando graficamente as tabelas principais (usuarios, carteira, moedas, transacoes e ranking_moedas) e seus respectivos relacionamentos. O modelo ilustra de forma clara a estrutura atual do sistema, destacando as ligações entre usuários, moedas, transações e a carteira. Ressalta-se que este é um modelo inicial, podendo ser expandido futuramente para contemplar novas entidades e funcionalidades, conforme a evolução do projeto.

## Testes

A fim de garantir a qualidade, confiabilidade e usabilidade do WallBit, diversos testes serão realizados em diferentes camadas do sistema:

1. Testes de Front-End

- Funcionalidade de formulários: validação de campos obrigatórios, formatos de dados (e-mail, CPF, senha), feedback visual de sucesso ou erro;

- Navegação entre páginas: checagem da consistência dos links, menus e redirecionamentos;

- Responsividade: verificação do layout em diferentes dispositivos (desktop, tablet e smartphone), garantindo adaptação de conteúdo e elementos visuais;

- Feedbacks visuais: alertas, mensagens de confirmação e de erro em operações de cadastro, login, transações e interação com dashboards;

- Interações com a carteira: atualização do saldo em tempo real, histórico de movimentações e integração com transações simuladas.

2. Testes de Back-End

- Cadastro e autenticação de usuários: verificação de criação de contas, login, criptografia de senhas e perfis de acesso (usuário/mestre);

- Transações e carteira: registro correto de transações, atualização automática do saldo da carteira e associação com usuários e moedas;

- Ranking de moedas: cálculo correto do volume negociado e atualização da posição no ranking;

- Integração com dashboards: conferência de dados exibidos em gráficos, tabelas e históricos de transações;

- Segurança e consistência de dados: validação de integridade referencial entre tabelas (usuarios, carteira, transacoes, moedas e ranking_moedas).

3. Testes de Acessibilidade

- Modo escuro e contraste: verificação do contraste de cores, legibilidade de textos e elementos gráficos;

- Navegação via teclado: checagem da possibilidade de acessar todos os campos, botões e menus sem necessidade do mouse;

- Compatibilidade com leitores de tela: testes de leitura correta dos elementos interativos e conteúdos informativos.

Observação: Todos os testes serão documentados e relatados, permitindo ajustes e melhorias contínuas no sistema, garantindo um produto funcional, seguro e acessível a todos os usuários.

## Mockups das Funcionalidades Atuais do Sistema

Segue abaixo a apresentação dos mock-ups do WalBit, acompanhados de suas respectivas descrições, permitindo visualizar a estrutura atual e planejada do sistema:

- Home Page (Atual) – Mock-up da página inicial, apresentando a identidade visual do WalBit e os principais pontos de navegação do usuário.

Tela de Cadastro (Atual) – Formulário de registro de novos usuários, incluindo campos para informações pessoais e criação de senha.

Tela de Login (Atual) – Interface de autenticação do usuário, com campos para inserção de credenciais e botão de acesso.

Tela de Erro (Atual) – Mensagem informativa exibida quando ocorre um problema no acesso ou uso do sistema, orientando o usuário.

## Conclusão

O projeto WalBit foi desenvolvido com o objetivo de criar uma plataforma funcional, segura e escalável para gerenciamento de transações de moedas digitais, contemplando tanto o front-end, com interfaces intuitivas e responsivas, quanto o back-end, com banco de dados relacional estruturado e integração com carteira de usuários.

A documentação apresentou o levantamento de requisitos, a identidade visual, o planejamento das sprints, o diagrama de banco de dados e as estratégias de testes que asseguram a qualidade do sistema. Com a implementação das funcionalidades planejadas, incluindo cadastro, login, transações, carteira, dashboards e ranking de moedas, o WalBit garante uma experiência completa para o usuário, respeitando princípios de usabilidade, acessibilidade e segurança.

Além disso, o modelo do banco de dados foi concebido de forma a permitir futuras expansões, como inclusão de perfis administrativos, histórico detalhado de transações, estatísticas avançadas e logs de auditoria.

Portanto, o WalBit não apenas cumpre os objetivos propostos para este projeto acadêmico, mas também estabelece uma base sólida para evoluções futuras, demonstrando a aplicabilidade das metodologias, tecnologias e boas práticas adotadas durante todo o desenvolvimento.